TheFold

Komplett Dispatch Kjøreplan v2.0

Erstatter: dispatch-plan.md, Forbedringsplan, Implementeringsplan, Oppgraderingsplan

10. april 2026

# Slik bruker du denne planen

Send kun kommandoen fra telefonen, f.eks. «Kjør D1», «Kjør D5». Claude leser denne filen og relevante kodefiler automatisk. Hver D-kommando er selvstendig.

Etter hvert steg committer Claude med angitt melding. Hvis noe feiler: send «Fiks feil i D[n]».

Alle AI-facing descriptions er på engelsk (Sprint 6.25b-prinsippet).

# Fullført

Sprint 6.25 — ai.ts restrukturering + multi-provider (7 commits)

Sprint 6.25b — Prompt cleanup, alle system prompts til engelsk (3 commits)

Sprint 7 D1–D8 — Agent tool-use arkitektur (19 tools, 5 kategorier, merged via PR #3)

# Sprint 8 — Kritiske Fikser + Aktivering

Mål: Fiks kompileringsfeil, aktiver tool-loop, test. Før alt nytt.

D1: Fiks kompileringsfeil i agent.ts

Ufullstendig getTaskTrace() metode rundt linje 994 mangler lukkende klammer. Bryter hele builden.

Les agent/agent.ts, finn getTaskTrace() metoden.

Fiks manglende lukke-klammer (sannsynligvis 1–2 manglende }).

Kjør: npx tsc --noEmit for å verifisere.

Commit: "fix: complete getTaskTrace method in agent.ts"

D2: Fiks context-builder.test.ts encoding

Filen har 550+ null bytes appendet som gir TypeScript-feil.

Les context-builder.test.ts, fjern alle null bytes fra slutten av filen.

Kjør: npx tsc --noEmit for å verifisere null-byte-feilen er borte.

Commit: "fix: remove null bytes from context-builder.test.ts"

D3: Fiks search_skills til å bruke skills.resolve()

search_skills i agent-tool-executor.ts kaller skills.listSkills() i stedet for skills.resolve(). Misser routing-rule-basert filtrering.

Avhenger av: D1

ENDRE: agent/agent-tool-executor.ts

- Endre search_skills case til å kalle skills.resolve() med context-mapping

- Map input.context til taskType parameter

- Returner matchede skills med promptFragment (trimmet til 2000 tokens per skill)

- Fiks activate_skill: etter toggle, returner full promptFragment så AI-en kan bruke den direkte i neste iterasjon

Commit: "fix: use skills.resolve() in search_skills agent tool"

D4: Aktiver AgentToolLoopEnabled + test

Sett feature flag til true. Test med en enkel oppgave.

Avhenger av: D1, D2, D3

I .secrets.local.cue: sett AgentToolLoopEnabled: "true"

Start encore run, opprett en enkel oppgave via chat (f.eks. «fix typo in README»)

Verifiser agent bruker tools: repo_get_tree → repo_read_file → repo_write_file → build_validate

Fiks eventuelle runtime-feil som dukker opp.

Kjør npx tsc --noEmit — null feil.

Commit: "feat: enable agent tool loop (AgentToolLoopEnabled = true)"

D5: Komplett typecheck — null feil

Kjør full tsc --noEmit og fiks ALLE gjenværende TypeScript-feil.

Avhenger av: D1, D2

Kjør: npx tsc --noEmit 2>&1 | head -100

Fiks alle feil systematisk. Vanlige issues:

- Manglende imports

- Type-mismatches mellom services

- Ubrukte variabler (fjern eller prefix med _)

Kjør tsc --noEmit igjen. Null feil = ferdig.

Commit: "fix: resolve all TypeScript compilation errors"

# Sprint 9 — Mikro-Beslutninger (Hjerne-modus)

Kilde: Forbedringsplan Fase 1. Hopp over full AI-pipeline for enkle oppgaver.

D6: Decision Cache + migrasjon

Opprett agent/decision-cache.ts med CachedDecision interface og DB-tabell.

NY: agent/decision-cache.ts (~150 linjer)

- CachedDecision interface: pattern, patternRegex, confidence, strategy (fast_path|standard|careful), skipConfidence, skipComplexity, preferredModel, planTemplate, successCount, failureCount

- matchDecision(taskDescription): sjekk regex + embedding similarity mot cache

- updateDecisionCache(pattern, success): juster confidence basert på resultat

NY: agent/migrations/X_create_decision_cache.up.sql

CREATE TABLE decision_cache (id UUID PK, pattern TEXT, pattern_regex TEXT, confidence FLOAT, strategy TEXT, skip_confidence BOOLEAN, skip_complexity BOOLEAN, preferred_model TEXT, plan_template JSONB, success_count INT, failure_count INT, embedding vector(512), created_at, updated_at)

Commit: "feat: add decision cache for micro-decisions (Sprint 9 D6)"

D7: Pattern Matcher

Hardkodede regex-mønstre for vanlige oppgavetyper.

NY: agent/pattern-matcher.ts (~100 linjer)

- TASK_PATTERNS array med regex + strategi-mapping:

typo/spelling/rename → fast_path, haiku, skip confidence+complexity+plan

add/missing import → fast_path, haiku, skip confidence+complexity

update version/dep → fast_path, haiku, skip confidence

migration/schema → standard, sonnet, skip confidence

new feature/component → careful, sonnet/opus, skip nothing

- matchPattern(taskDescription): returnerer PatternMatch | null

Commit: "feat: add pattern matcher for task classification (Sprint 9 D7)"

D8: Koble mikro-beslutninger til agent-loop

Legg til fast-path sjekk i agent.ts mellom context og confidence.

Avhenger av: D6, D7

ENDRE: agent/agent.ts — etter buildContext(), før assessAndRoute():

1. matchPattern(taskDescription) → PatternMatch

2. matchDecision(taskDescription) → CachedDecision

3. Hvis match.confidence > 0.85 → FAST PATH: hopp over AI confidence + complexity

4. Bruk cached model/plan direkte

5. Ved feil → fallback til standard pipeline, oppdater cache

ENDRE: agent/completion.ts — etter oppgave:

- Fast-path suksess → øk pattern confidence

- Fast-path feil → reduser confidence

- Standard-path triviell (<30s, <1000 tokens) → opprett ny fast-path entry

Commit: "feat: wire micro-decisions into agent loop (Sprint 9 D8)"

# Sprint 10 — Smart Retry + Token Policy

Kilde: Forbedringsplan Fase 3. Stopp håpløse retries tidlig.

D9: Retry Productivity Tracking + Early Termination

Track fremgang per retry-forsøk. Stopp når retries ikke gjør progress.

ENDRE: agent/types.ts — legg til RetryProductivity i AttemptRecord:

{ attemptNumber, filesChanged, validationErrorsFixed, newErrorsIntroduced, outputTokens }

ENDRE: agent/execution.ts:

- Track RetryProductivity for hvert forsøk

- Etter 3+ forsøk, stopp hvis siste 2:

• Fikset 0 feil, ELLER

• Introduserte flere feil enn de fikset, ELLER

• Endret < 2 filer OG < 1000 output tokens

- Eskaler til impossible_task i stedet for å bruke siste forsøk

Commit: "feat: add retry productivity tracking with early termination"

D10: Token Policy Enforcement

Oppgrader token-policy fra logging-only til soft enforcement.

ENDRE: agent/token-policy.ts:

- 80% av budsjett → logg warning

- 100% → hint til AI om kortere output (inject i neste prompt)

- 150% → hard-stop fasen, gå videre til neste

- Ny funksjon: enforcePolicy(phase, tokensUsed) → 'continue' | 'warn' | 'stop'

ENDRE: agent/execution.ts — kall enforcePolicy() etter hvert AI-kall i retry-loopen

Commit: "feat: enforce token policy with soft limits"

# Sprint 11 — Dream Mode (Søvn + Minnekonsolidering)

Kilde: Forbedringsplan Fase 2 + Implementeringsplan Sprint 8. TheFold vedlikeholder seg selv.

D11: Dream Engine + migrasjon

Opprett memory/dream.ts med CronJob og 5 konsolideringsfaser.

NY: memory/dream.ts (~250 linjer)

CronJob: schedule "0 3 * * 0" (søndag kl 03:00 UTC)

4 gates før kjøring:

- Tidsgate: last_dream_at i memory_meta tabell, < 24t → skip

- Aktivitetsgate: < 3 fullførte oppgaver siden sist → skip

- Advisory lock: pg_try_advisory_lock(42424242)

- Kvalitetssjekk etter konsolidering

5 faser:

- SCAN: Finn minneklynger (similarity > 0.7, gruppert per repo+type)

- ANALYZE: For hver klynge, identifiser kjerneinnsikt via AI (Haiku)

- MERGE: Opprett nytt raffinert minne, marker originaler som superseded

- META: Generer meta-observasjoner på tvers av oppgaver

- PRUNE: Fjern minner som er både lav-relevans OG superseded

NY: memory/migrations/X_add_dream_meta.up.sql

CREATE TABLE memory_meta (key TEXT PK, value TEXT, updated_at TIMESTAMPTZ)

Commit: "feat: add dream mode engine with 5 consolidation phases"

D12: AI Consolidation endpoint + Dream output types

Nytt AI-endpoint for minnekonsolidering + tre output-typer.

Avhenger av: D11

ENDRE: ai/ai.ts — nytt endpoint consolidateMemories:

- Input: 3+ lignende minner

- Output: Én raffinert innsikt (ikke konkatenering)

- Modell: haiku (billigst, tilstrekkelig for oppsummering)

Dream-motoren genererer tre typer output:

- Konsoliderte minner: Sammenslåtte klynger

- Strategi-minner: Generaliserte mønstre fra suksessfulle oppgaver

- Anti-patterns: Fra mislykkede oppgaver — hva man IKKE skal gjøre

ENDRE: memory/memory.ts — eksporter interne søk-funksjoner dream-motoren trenger

Commit: "feat: add AI consolidation endpoint for dream mode"

# Sprint 12 — Knowledge System

Kilde: Implementeringsplan Sprint 7 + Masterplan. TheFold lærer regler fra fullførte oppgaver.

D13: Knowledge-tabell + endpoints

Opprett knowledge-tabell i memory-service med CRUD endpoints.

NY: memory/migrations/X_create_knowledge.up.sql

knowledge tabell: id UUID PK, rule TEXT, category TEXT, context TEXT,

source_task_id UUID, source_model TEXT, embedding vector(512),

confidence FLOAT DEFAULT 0.5, times_applied/helped/hurt INT,

status TEXT DEFAULT 'active', promoted_at TIMESTAMPTZ

Indekser: ivfflat på embedding, category, status+confidence

ENDRE: memory/memory.ts — 5 nye endpoints:

POST /memory/knowledge/store (intern)

POST /memory/knowledge/search (intern) — pgvector søk

POST /memory/knowledge/feedback (intern)

GET /memory/knowledge/list (auth)

GET /memory/knowledge/stats (auth)

VIKTIG: Bruk vector(512) — IKKE 1536 — for konsistens med memories-tabellen.

Commit: "feat: add knowledge table and endpoints"

D14: maybeDistill() + Knowledge Injection

Auto-destiller regler fra fullførte oppgaver. Inject i skills pipeline.

Avhenger av: D13

ENDRE: agent/completion.ts — ny funksjon maybeDistill():

Trigger: qualityScore >= 7 OG (retries > 0 ELLER ny pattern)

Input til AI (Haiku): oppgavebeskrivelse + feil + filtyper

Output: 0-3 regler med category og context

Dedup: cosine > 0.85 mot eksisterende → styrk, ellers lagre ny

Kalles etter memory.store, før sandbox.destroy

ENDRE: skills/engine.ts — utvid resolve():

Etter skills-matching: pgvector-søk mot knowledge WHERE status='active' AND confidence>0.4

Topp 5 resultater injisert som ## Learned Knowledge

Oppdater hashResolveInput() for cache-invalidering

ENDRE: skills/engine.ts — executePostRun() feedback-loop:

OK output → times_helped++, problemer → times_hurt++

Commit: "feat: add knowledge distillation and injection pipeline"

# Sprint 13 — Sikkerhet

Kilde: Forbedringsplan Fase 4. Permissions, immutable audit, file scanner.

D15: Permission Layer + Immutable Audit

Tre-lags permission-system og immutable audit log.

NY: agent/permissions.ts (~200 linjer)

Tier 1: Statisk risiko-kart per action — O(1) lookup

Tier 2: DB-baserte policy-regler — konfigurerbar

Tier 3: Human-in-the-loop for destruktive operasjoner

Risikonivå: read (alltid), write (regel-sjekket), destructive (godkjenning)

Erstatter spredt validateAgentScope()

NY: agent/migrations/X_create_permission_rules.up.sql

NY: agent/migrations/X_immutable_audit.up.sql

DB-trigger: BEFORE UPDATE OR DELETE ON agent_audit_log → RAISE EXCEPTION

ENDRE: agent/helpers.ts — erstatt validateAgentScope med checkPermission

ENDRE: agent/completion.ts — wrap PR-operasjoner i permission check

Commit: "feat: add permission layer and immutable audit log"

D16: File Scanner for AI-generert kode

Skann genererte filer FØR skriving til sandbox.

NY: sandbox/file-scanner.ts (~100 linjer)

Skanner for:

- process.env bruk (bryter Encore.ts-regler)

- Hardkodede API-nøkler (regex-mønstre)

- eval(), child_process, exec() imports

- SQL DROP TABLE uten IF EXISTS

Returnerer: { safe: boolean, warnings: string[] }

ENDRE: sandbox/sandbox.ts — kall file-scanner i writeFile()

Commit: "feat: add file scanner for AI-generated code"

# Sprint 14 — Kontekstkompresjon + Hooks

Kilde: Forbedringsplan Fase 5+6. Unified trimming + phase-end hooks.

D17: Unified Context Strategy + summarizeFile()

Erstatt enkel trim-logikk med deklarativ strategi.

ENDRE: agent/context-builder.ts:

- ContextStrategy interface: trigger (tokens threshold), retain (priority_weighted maxTokens),

compress (files: signatures_only|full|drop, memory: recent_5|full|drop, docs/tree)

- compressContext(context, strategy) — erstatter trimContext()

- summarizeFile(content): reduser til exports/interfaces/function-signaturer

ENDRE: agent/orchestrator.ts — erstatt custom trimming med shared compressContext()

Estimert 30% token-reduksjon for store kontekster.

Commit: "feat: add unified context compression with declarative strategy"

D18: Phase-End Hooks

Sentraliser fire-and-forget logikk fra completion.ts.

NY: agent/hooks.ts (~120 linjer)

registerHook(phase, callback) og runHooks(phase, context)

Default hooks:

- after:building → ekstraher kode-patterns fra genererte filer

- after:completed → lagre minne, strategi, oppdater decision cache

- after:failed → lagre error pattern, sjekk lignende feil i minne

- after:reviewing → (reservert for fremtid)

ENDRE: agent/completion.ts — erstatt inline logikk med runHooks()

ENDRE: agent/execution.ts — kall runHooks('building') etter builder ferdig

Commit: "feat: add phase-end hooks system"

# Sprint 15 — Prosjektmanifest

Kilde: Implementeringsplan Sprint 9 + Masterplan. TheFold forstår hele prosjektarkitekturen.

D19: Manifest-tabell + auto-generering

project_manifests tabell + getOrCreateManifest() funksjon.

NY: memory/migrations/X_create_manifests.up.sql

project_manifests: repo_owner, repo_name (UNIQUE), summary, tech_stack TEXT[],

services JSONB, data_models JSONB, contracts JSONB, conventions, known_pitfalls,

file_count, last_analyzed_at, version

NY: agent/manifest.ts (~150 linjer)

getOrCreateManifest(owner, repo): sjekk DB/cache → generer via AI (Haiku) → lagre

updateManifest(owner, repo, changedFiles): inkrementell oppdatering

4 endpoints i memory/memory.ts:

POST /memory/manifest/get, /update (intern)

GET /memory/manifest/view, POST /edit (auth)

Commit: "feat: add project manifest system"

D20: Manifest injection i agent-loop

Inject manifest som ## Project Architecture i kontekst.

Avhenger av: D19

ENDRE: agent/context-builder.ts — buildContext():

- Hent manifest via getOrCreateManifest()

- Inject som ## Project Architecture — før filer, etter memory

- Prioritet: høyere enn memory/docs (500-800 tokens)

ENDRE: agent/orchestrator.ts — curateContext():

- Samme injection for alle oppgaver i prosjekt

ENDRE: agent/completion.ts — etter fullført oppgave:

- Kall updateManifest() med endrede filer

Commit: "feat: inject project manifest into agent context"

# Sprint 16 — Søvn-system (Ukentlig Selv-evaluering)

Kilde: Implementeringsplan Sprint 8. Bygger på Dream Mode (D11-D12) og Knowledge (D13-D14).

D21: Sleep Logs + Søvn-cron

Ukentlig søvn-syklus som rydder, forbedrer og promoterer knowledge.

Avhenger av: D13, D14

NY: agent/migrations/X_create_sleep_logs.up.sql

sleep_logs: id, started_at, completed_at, knowledge_reviewed/archived/promoted/merged INT,

scheduled_tasks_run INT, cost_usd FLOAT, tokens_used INT, report JSONB, status TEXT

NY: agent/sleep.ts (~200 linjer)

CronJob: "0 3 * * 0" (søndag 03:00 UTC) — kolliderer IKKE med monitor/registry

Steg 1: Arkivering — confidence < 0.3 AND inactive 30d → archived

Steg 2: Review — confidence 0.3-0.5, maks 20 regler, AI (Haiku) vurderer

Steg 3: Promotering — confidence > 0.8 AND times_applied > 10 → promoted

Steg 4: Merging — cosine similarity > 0.9 par → AI merger

Steg 5: Rapport — lagre i sleep_logs, send chat-notifikasjon

Estimert kostnad: ~$0.01/uke

Commit: "feat: add weekly sleep system for knowledge maintenance"

# Sprint 17 — Basalganglier (Automatiserte Vaner)

Kilde: Oppgraderingsplan Fase 1. 0-token routing for kjente oppgavetyper.

D22: Routing Patterns + Task Type Profiles

Automatisk routing uten AI-kall for kjente mønstre.

Avhenger av: D8

NY: agent/migrations/X_create_routing_patterns.up.sql

routing_patterns: pattern_hash UNIQUE, task_keywords TEXT[], file_patterns TEXT[],

label_patterns TEXT[], specialist TEXT, model_recommendation TEXT, confidence FLOAT,

hit_count INT, success_count INT

task_type_profiles: task_type UNIQUE, typical_files TEXT[], typical_model TEXT,

typical_complexity FLOAT, common_pitfalls TEXT[], average_tokens INT, sample_count INT

NY: agent/routing-patterns.ts (~200 linjer)

recordRoutingPattern(task, result): lagre etter fullført oppgave

matchRoutingPattern(message): keyword overlap + file pattern match

Hvis confidence > 0.8 og hit_count > 5: bruk direkte (0 tokens)

ENDRE: chat/chat.ts — sjekk routing patterns før AI auto-routing

ENDRE: agent/completion.ts — kall recordRoutingPattern() etter oppgave

Effekt: 70-80% av requests rutes uten AI-kall etter 4-8 uker

Commit: "feat: add automated routing patterns for 0-token task routing"

# Sprint 18 — Kontraktbasert Dekomponering

Kilde: Implementeringsplan Sprint 10. Eksplisitte kontrakter mellom prosjektfaser.

D23: Kontrakter i project_tasks + verifisering

Input/output-kontrakter per oppgave med automatisk verifisering.

NY: agent/migrations/X_add_contracts.up.sql

ALTER TABLE project_tasks ADD COLUMN input_contracts JSONB, output_contracts JSONB,

contracts_verified BOOLEAN, verification_notes TEXT, actual_output JSONB

ENDRE: ai/ai.ts — decomposeProject() prompt-endring:

AI genererer input/output-kontrakter per oppgave

ENDRE: agent/orchestrator.ts — executeProject():

Etter hver oppgave: verifiser output-kontrakter mot actual_output (Haiku, ~500 tokens)

Før neste fase: inject forrige fases kontrakter + verification i kontekst

Estimert: 80% reduksjon i fase-avhengighetsfeil.

Commit: "feat: add contract-based project decomposition with verification"

# Sprint 19+ — Avansert (Langsiktig)

Disse er større features fra Oppgraderingsplan Fase 2-7. Hver kan brytes ned i sub-dispatches når de er aktuelle.

D24: Anomali-deteksjon (Amygdala)

Statistisk anomali-deteksjon med baselines og alerts.

NY: agent/anomaly.ts + migrasjon

anomaly_baselines: metric, mean, stddev, sample_count

anomaly_alerts: metric, expected/actual_value, deviation_sigmas, severity

Etter hvert AI-kall: sjekk tokens > 3σ, feilrate > 3σ, kostnad > 2σ

Info → dashboard, Warning → chat, Critical → pause agent

Commit: "feat: add anomaly detection with statistical baselines"

D25: Proaktiv scanning (Autonome nervesystemet)

Periodisk repo-scanning med varsler.

Avhenger av: D13

NY: agent/proactive-scan.ts

CronJob: hverdager 07:00

Scanner: pnpm audit, utdaterte deps, test-dekning, knowledge pitfalls

Output: chat-notifikasjon kun ved funn (ingen spam)

Konfigurerbar: repos, terskler, on/off

Commit: "feat: add proactive repository scanning"

D26: Episodisk minne (Hippocampus)

Sammenhengende historier fra prosjekter, ikke bare enkelt-fakta.

Avhenger av: D21

Ny minnetype 'episode' i memory-service

Etter fullførte prosjekter (orchestrator): generer episode-summary

Episoder er mer verdifulle enn fakta for komplekse oppgaver

Tematisk konsolidering: 20+ regler → 5-7 meta-prinsipper (70% færre tokens)

Commit: "feat: add episodic memory and thematic consolidation"

D27: Diff-basert kontekst (Persistent dependency graph)

Send kun endrede filer til AI. 40-60% token-besparelse.

Avhenger av: D19

NY: memory/migrations/X_create_dependency_graph.up.sql

project_dependency_graph: repo_owner, repo_name, graph JSONB, file_count, edge_count

ALTER project_manifests ADD COLUMN file_hashes JSONB

ENDRE: agent/context-builder.ts — sammenlign file hashes, send kun diff

Inkrementell oppdatering etter fullført oppgave

Commit: "feat: add persistent dependency graph with diff-based context"

D28: Alternativ-vurdering (Prefrontal cortex)

For komplekse oppgaver: generer 2-3 alternative planer.

ENDRE: agent/execution.ts — for complexity >= 8:

Kjør ai.planTask() 2-3 ganger med ulike strategier

AI-evaluator (Haiku) velger mest robust plan

Eller: presenter alternativene til bruker i review

Post-mortem etter feil: generer leksjon, lagre som knowledge

Commit: "feat: add multi-plan generation for complex tasks"

D29: Auto-resume + Parallel builds

Hjernestamme: gjenoppta etter krasj. Lillehjernen: parallelle builds.

ENDRE: agent/agent.ts — startTask() sjekker findResumableJobs()

Hvis uferdig job finnes: fortsett fra checkpoint, ikke start på nytt

Graceful shutdown: skriv checkpoint ved terminering

ENDRE: builder/phases.ts — implement-fasen:

For uavhengige filer (ingen imports mellom): Promise.allSettled

Estimert 30-50% raskere builds

Commit: "feat: add crash resume and parallel builds"

# Sprint 20 — Opprydding

D30: Fjern gammel hardkodet agent-flyt

Når tool-loopen er verifisert stabil: fjern legacy.

Avhenger av: D4

Fjern den gamle executePlan-flyten fra execution.ts

Fjern buildContext, assessAndRoute, legacy 12-step flow

Behold handleReview og completeTask som tools

Fjern AgentToolLoopEnabled feature flag (alltid on)

Oppdater CLAUDE.md med ny arkitektur

Commit: "chore: remove legacy hardcoded agent flow"

D31: Mappestruktur + opprydding

Flytt dokumenter, fjern sensitive filer.

Flytt til docs/: ARKITEKTUR.md, GRUNNMUR-STATUS.md, sprint-planer

Flytt til docs/references/: kode-react-bits.md, prompt.md

Fjern: thefold-github-app.pem (bruk secret() i stedet)

Fjern: thefold-app.jsx (78KB dump-fil)

IKKE flytt services — Encore.ts krever dem på root

Commit: "chore: reorganize docs and remove sensitive files"

D32: Konsolider og arkiver gamle planfiler

Denne planen erstatter 4 separate filer.

Arkiver til docs/plans/archive/:

dispatch-plan.md (gammel D1-D8)

TheFold-Forbedringsplan.md

thefold-implementeringsplan.md

thefold-oppgraderingsplan.md

Behold: thefold-masterplan.md som referanse

Oppdater CLAUDE.md med referanse til denne nye planen

Commit: "chore: archive legacy plan files, reference new dispatch plan"

# Avhengigheter

Visualisering av hvilke D-kommandoer som avhenger av hverandre:

Uavhengige (kan kjøres når som helst):

D1, D2, D6, D7, D9, D10, D11, D13, D15, D16, D17, D23, D24, D28, D29, D31

Avhengighetskjeder:

D1 → D3 → D4 (kritisk sti: fiks → skills → aktiver)

D6 + D7 → D8 → D22 (micro-decisions → routing patterns)

D11 → D12 (dream engine → AI consolidation)

D13 → D14 → D21 (knowledge → distillation → sleep system)

D19 → D20 (manifest → injection)

D19 → D27 (manifest → diff-basert kontekst)

D13 → D25 (knowledge → proactive scan)

D21 → D26 (sleep → episodic memory)

D4 → D30 (aktiver tool loop → fjern legacy)

Anbefalt kjørerekkefølge:

1. D1 + D2 (parallelt) — kritiske fikser

2. D3 + D5 (parallelt) — skills fix + typecheck

3. D4 — aktiver tool loop

4. D6 + D7 (parallelt) — micro-decisions

5. D8 — koble micro-decisions

6. D9 + D10 (parallelt) — smart retry

7. D11 + D13 (parallelt) — dream + knowledge

8. D12 + D14 (parallelt) — AI consolidation + distillation

9. D15 + D16 (parallelt) — sikkerhet

10. D17 + D18 (parallelt) — kontekst + hooks

11. D19 → D20 — manifest

12. D21 — søvn-system

13. D22-D29 — avansert (etter behov)

14. D30-D32 — opprydding